## Slide 1: Sprint 0

## Slide 2: Cahier des charges
On cherche à mettre en place un « Google Maps » de restaurants :
  On doit pouvoir afficher les restaurants autours d’un utilisateur
  Afficher les détails d’un restaurant en particulier
  Consulter le Menu du jour
  Réserver/Commander

## Slide 3: L’équipe + Outils
Equipe :
  Ilyass – Ali : Coder la partie statique du site
  Amin : Javascript
  Rayen – Ayoub : Mettre en place la base de données + les contrôleurs
Outils :
  Mise en place de GitHub + Twig + BootStrap + Leaflet
  Visual Studio Code pour coder

## Slide 4: Tableau Kanban
Bac a sable :
  Mise en place du service de réservation/commande
  Mise en place un système d’authentification pour écrire des commentaires
Affinage :
  Mise en place des filtres pour les restaurants
A faire :
  Création de la base de données
  Javascript
En cours :
  Pages du site

## Slide 5: Première version